МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

КОЛЛЕДЖ

Отчет

по практической работе № 4

По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»

На тему «Общее описание назначения разрабатываемой ИС»

Густовой Дианы Станиславовны

студентки 3 курса группы CИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнила: Густова Д.С.

Проверила: Назарова О.И.

Дата: 16.02.2026

Оценка:

2026 г.

1. Назначение проектируемой ИС

Информационная система «Подкрадули.ru» предназначена для автоматизации процессов управления сбытом на обувной фабрике ООО «Подкрадули». Система создается для замены существующих ручных процессов приема заказов, формирования документов, учета продаж и контроля дебиторской задолженности. Основная цель внедрения — повышение эффективности работы отдела сбыта, сокращение времени обработки заказов, устранение ошибок в документах и обеспечение оперативной аналитики продаж для принятия управленческих решений.

Система ориентирована на трех ключевых категориях пользователей: менеджеры по продажам, начальник отдела сбыта и администратор системы. В перспективе предусмотрено подключение внешних пользователей — клиентов (магазинов и оптовиков) через личный кабинет для самостоятельного размещения заказов.

2. Требования заказчика к ИС (в первом приближении)

Заказчик (ООО «Подкрадули») формулирует следующие требования к разрабатываемой системе:

Автоматизация документооборота: система должна автоматически формировать счета на оплату, товарные накладные, акты выполненных работ и коммерческие предложения на основе данных заказа без ручного ввода.

Единая база клиентов: вся информация о контрагентах (магазинах, оптовиках) должна храниться централизованно, с возможностью быстрого поиска, фильтрации и просмотра истории взаимодействий.

Контроль остатков в реальном времени: при оформлении заказа система должна автоматически проверять наличие товара на складе и резервировать его. При недостатке – информировать пользователя.

Управление дебиторской задолженностью: система должна автоматически отслеживать сроки оплаты выставленных счетов, выделять просроченные платежи и отправлять уведомления ответственным менеджерам.

Аналитика и отчетность: начальник отдела должен получать оперативные отчеты по продажам (по менеджерам, клиентам, моделям обуви) в режиме реального времени через дашборды.

Интеграция с 1С: система должна обмениваться данными с существующей «1С:Бухгалтерией» – получать прайс-листы и скидки, передавать данные о реализованной продукции и поступивших платежах.

Удобство использования: интерфейс должен быть интуитивно понятным, не требовать длительного обучения. Время освоения базовых операций – не более 1 рабочего дня.

3.1 Необходимый функционал к проектируемой ИС

F1: Регистрация/редактирование клиента – создание карточки клиента с полными реквизитами, контактами, условиями оплаты и доставки;

F2: История взаимодействия – просмотр всех заказов, счетов, отгрузок и переписок по клиенту;

F3: Создание заказа – выбор клиента, добавление товаров из каталога с подстановкой цен и скидок;

F4: Проверка остатков – автоматический запрос к системе склада о доступном количестве товара;

F5: Резервирование товара – фиксация товара за заказом до момента отгрузки или отмены;

F6: Генерация счета – автоматическое формирование PDF-счета с QR-кодом для оплаты;

F7: Генерация накладной – формирование накладной на основе отгруженных позиций;

F8: Дашборд задолженности – визуальное отображение просроченной и текущей дебиторской задолженности;

F9: Автоуведомления – email-уведомления менеджеру и клиенту за 3 дня до срока оплаты и в день просрочки;

F10: Отчет «Продажи по менеджерам» – свод по выручке, количеству заказов, среднему чеку в разрезе сотрудников;

F11: Отчет «Товарный анализ» – рейтинг продаж по моделям, коллекциям, сезонам;

F12: Отчет «Выполнение плана» – процент выполнения плана продаж в денежном и количественном выражении;

F13: Выгрузка в 1С – ежедневная автоматическая выгрузка данных о продажах и платежах в формате XML;

F14: Загрузка из 1С – импорт актуальных цен, остатков и справочников;

F15: Управление ролями – настройка прав доступа через административную панель;

F16: Адаптивный интерфейс – корректное отображение на экранах от 320px до 1920px.

3.2 Спецификации

Входные данные:

S1: Данные клиента (наименование, ИНН, КПП, адрес, контактное лицо, телефон, email).

S2: Номенклатура (артикул, наименование, категория, цена, сезонность).

S3: Заказ (состав заказа (артикул, количество), дата, условия оплаты).

S4: Подтверждение оплаты (данные о поступлении денежных средств).

Выходные данные:

S5: Коммерческое предложение (документ в PDF с перечнем товаров, ценами и условиями).

S6: Счет на оплату (печатная форма счета с QR-кодом).

S7: Товарная накладная (печатная форма накладной).

S8: Отчет по продажам (табличный отчет с фильтрацией).

S9: Выгрузка в 1С (XML-файл с данными о продажах и платежах).

3.3 Базовая платформа

Операционная система сервера: Linux (Ubuntu 22.04 LTS)/Windows Server 2022.

СУБД: PostgreSQL 15/MySQL 8.

Веб-сервер: Nginx/Apach.

Backend-фреймворк: Django (Python 3.11)/Spring Boot (Java)/Laravel (PHP).

Frontend-фреймворк: React 18/Vue.js 3.

Стек протоколов: HTTPS, REST API/WebSocket, gRPC.

3.4 Предпочтительный язык программирования

Основной вариант: Python (Django) – оптимален по скорости разработки, наличию готовых модулей и простоте поддержки.

Альтернативный вариант: Java (Spring Boot) – для случаев, когда потребуется более высокая масштабируемость.

Frontend: JavaScript/TypeScript (React) – для построения современного отзывчивого интерфейса.

3.5 Выбранная модель жизненного цикла

Модель: итеративная (гибкая) модель.

Обоснование выбора:

требования заказчика могут уточняться в процессе разработки;

необходима быстрая поставка базового функционала;

система разрабатывается «с нуля», возможна корректировка приоритетов;

возможность демонстрации промежуточных результатов заказчику.

Основные фазы:

- Начало: определение объема проекта, согласование требований.

- Разработка: проектирование архитектуры, реализация ядра системы.

- Построение: реализация полного функционала, тестирование.

- Внедрение: развертывание, обучение, опытная эксплуатация.

3.6 Другие идеи

Интеграция с мессенджерами: отправка уведомлений клиентам в Telegram при смене статуса заказа.

QR-код на документах: быстрая оплата счета по QR-коду через СБП.

Искусственный интеллект для прогноза продаж: анализ данных для прогнозирования спроса на модели.

4. Конфигурация проекта (краткое описание документов)

1.1 Планы проекта: устав проекта, план управления проектом, график реализации, план ресурсного обеспечения.

Устав проекта. Документ, инициирующий начало проекта и содержащий его базовые характеристики. В уставе фиксируются цели и задачи проекта, его границы и ограничения, заинтересованные стороны, назначенный руководитель проекта и его полномочия, укрупненный бюджет и сроки, основные риски. Устав утверждается генеральным директором ООО «Подкрадули» и является основанием для выделения ресурсов.

План управления проектом. Комплексный документ, описывающий, как проект будет исполняться, контролироваться и завершаться. Включает иерархическую структуру работ, расписание проекта с указанием контрольных точек, описание ролей и ответственности участников, план управления рисками, план управления изменениями, план управления качеством, план привлечения ресурсов. Является основным руководством для проектной команды.

График реализации (диаграмма Ганта). Визуальное представление расписания проекта в виде временной шкалы. Отражает перечень работ, их последовательность и взаимосвязи, даты начала и окончания, ответственных исполнителей, контрольные события, длительность итераций. Используется для оперативного контроля соблюдения сроков и координации действий участников проекта.

План ресурсного обеспечения. Документ, детализирующий потребность проекта в различных видах ресурсов. Содержит информацию о составе проектной команды с указанием занятости, перечне необходимого программного обеспечения (лицензии, среда разработки, СУБД) и аппаратного обеспечения (серверное оборудование, ПК для разработчиков), потребности в сторонних услугах (хостинг, консультации), смету расходов с разбивкой по статьям затрат и этапам проекта.

1.2 План коммуникаций. Регламент информационного взаимодействия между участниками проекта и внешними сторонами. Определяет состав регулярных совещаний (планерки, статус-митинги, демо-встречи), их периодичность, формат проведения, состав участников. Устанавливает перечень и периодичность отчетных документов, каналы коммуникации (электронная почта, мессенджеры, система управления проектами), порядок хранения и архивирования проектной документации.

1.3 Графики (диаграмма Ганта). Визуальное представление расписания проекта в виде временной шкалы. Отражает перечень работ, их последовательность и взаимосвязи, даты начала и окончания, ответственных исполнителей, контрольные события, длительность итераций. Используется для оперативного контроля соблюдения сроков и координации действий участников проекта.

1.4 Документы с требованиями.

Техническое задание (ТЗ). Базовый документ, определяющий требования к создаваемой информационной системе. Разрабатывается в соответствии с ГОСТ 34.602-2020 и содержит общие сведения, цели и назначение создания системы, характеристику объекта автоматизации, детализированные функциональные и нефункциональные требования, состав и содержание работ по созданию системы, порядок контроля и приемки, требования к документированию. Согласовывается с заказчиком и является основой для разработки и приемки системы.

Спецификация требований к программному обеспечению. Документ, детализирующий техническое задание до уровня, достаточного для разработки и тестирования. Содержит расширенное описание функциональных требований с вариантами использования, спецификации пользовательских интерфейсов, требования к производительности и безопасности, требования к интеграции с внешними системами. Используется разработчиками как основное руководство при реализации функционала.

1.5 Структура системы. Документация, описывающая архитектурные решения, принятые при проектировании системы. Содержит общую архитектурную диаграмму, описание компонентов и модулей системы, их взаимодействие, диаграммы классов и базы данных, спецификацию API для интеграции с 1С. Является основой для разработки и дальнейшего сопровождения системы.

1.6 Типы рабочих продуктов. Классификация всех артефактов, создаваемых в процессе разработки и эксплуатации системы. Выделяются следующие типы: исходный код (репозиторий Git), техническая документация (ТЗ, спецификация требований к ПО, архитектура), пользовательская документация (руководства администратора и оператора), дистрибутивы и конфигурационные файлы, тестовая документация (тест-кейсы, чек-листы, отчеты о тестировании), скрипты развертывания. Для каждого типа определены требования к хранению, версионированию и доступу.

1.7 Роли участников. Матрица ответственности, определяющая роли в проекте и их зоны ответственности. Для каждой роли описаны основные обязанности, требуемые компетенции, выходные артефакты. Матрица построена по методологии RACI (R – Responsible (исполняет), A – Accountable (несет ответственность), C – Consult before doing (консультирует до исполнения), I – Inform after doing (оповещается после исполнения)) и позволяет однозначно распределить ответственность за выполнение работ и принятие решений.

1.8 Процессы жизненного цикла. Регламенты, описывающие порядок выполнения основных процессов разработки и сопровождения системы. Включают процесс управления требованиями, процесс разработки и кодирования, процесс тестирования, процесс управления конфигурацией, процесс развертывания и ввода в эксплуатацию, процесс сопровождения и технической поддержки. Каждый регламент содержит описание последовательности действий, ролей, входных и выходных артефактов, критериев качества.

5. Роли участников проекта

Заказчик – роль, представляемая директором по продажам ООО «Подкрадули». Является инициатором проекта и основным источником требований к системе.

Руководитель проекта – несет ответственность за достижение целей проекта в установленные сроки и в рамках утвержденного бюджета.

Системный аналитик – специалист, отвечающий за сбор, анализ и формализацию требований к системе.

Архитектор ПО – специалист, определяющий техническую архитектуру создаваемой системы.

Разработчик (бэкенд) – специалист, реализующий серверную часть системы.

Разработчик (фронтенд) – специалист, отвечающий за пользовательский интерфейс системы.

Тестировщик – проверка качества, написание тест-кейсов, баг-репорты.

Технический писатель – разработка документации, инструкций, справки.

Администратор БД – настройка и оптимизация СУБД, резервное копирование.

Специалист техподдержки – сопровождение на этапе внедрения, обучение пользователей.