МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. В.ПЛЕХАНОВА»

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

КОЛЛЕДЖ

Отчет

по практической работе № 4

По дисциплине: «Технология разработки программного обеспечения»

На тему «Разработка и оформление технического задания»

Густовой Дианы Станиславовны

студентки 3 курса группы CИд-023

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения: очная

Выполнила: Густова Д.С.

Проверила: Назарова О.И.

Дата: 16.02.2026

Оценка:

2026 г.

Техническое задание на автоматизированную систему (ГОСТ 34.602-2020)

1. Общие сведения

1.1 Полное наименование системы

Информационная система автоматизации управления сбытом «Подкрадули.ru» (далее – Система).

1.2 Условное обозначение системы

«Подкрадули.ru».

1.3 Наименование предприятия-заказчика

Общество с ограниченной ответственностью «Подкрадули» (ООО «Подкрадули»).

1.4 Наименование предприятия-разработчика

Общество с ограниченной ответственностью «ИТ-Решения» (ООО «ИТ-Решения»).

1.5 Перечень документов, на основании которых создается Система

- Устав проекта «Подкрадули.ru», утвержденный генеральным директором ООО «Подкрадули» 15.01.2026;

- Договор № 2026-01/15 от 15.01.2026 между ООО «Подкрадули» и ООО «ИТ-Решения»;

- Настоящее техническое задание.

1.6 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию Системы

- Начало работ: 01.02.2026;

- Окончание работ: 30.06.2026;

- Ввод в опытную эксплуатацию: 01.07.2026;

- Ввод в промышленную эксплуатацию: 01.09.2026.

1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Результаты работ передаются заказчику поэтапно в соответствии с календарным планом. По завершении каждого этапа оформляется акт сдачи-приемки работ. По окончании разработки передается комплект документации и дистрибутив Системы.

2. Цели и назначение создания автоматизированной системы

2.1 Цели создания Системы

2.1.1 Повышение эффективности работы отдела сбыта ООО «Подкрадули» за счет автоматизации рутинных операций.

2.1.2 Сокращение времени обработки заказов клиентов с 60-90 минут до 10-15 минут.

2.1.3 Снижение количества ошибок в первичных документах с 5% до 0,5%.

2.1.4 Обеспечение оперативного контроля дебиторской задолженности и сокращение среднего срока просрочки с 45 до 20 дней.

2.1.5 Предоставление руководству отдела сбыта инструментов аналитики в реальном времени.

2.2 Назначение Системы

2.2.1 Система предназначена для автоматизации процессов приема заказов, формирования первичных документов, учета продаж и контроля дебиторской задолженности в отделе сбыта ООО «Подкрадули».

2.2.2 Система обеспечивает ведение единой базы клиентов, каталога продукции, автоматическое формирование счетов, накладных и актов, контроль оплат и отгрузок, формирование аналитических отчетов.

2.2.3 Система обеспечивает интеграционный обмен данными с «1С:Бухгалтерией» для синхронизации прайс-листов и передачи данных о реализованной продукции.

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1 Краткая характеристика объекта

Объектом автоматизации является отдел сбыта ООО «Подкрадули» – обувной фабрики, производящей молодежную обувь (кроссовки, кеды, лоферы) под собственным брендом. Отдел сбыта занимается реализацией готовой продукции через сеть фирменных магазинов и оптовых клиентов.

3.2 Организационная структура отдела сбыта

- Начальник отдела сбыта — 1 человек;

- Менеджеры по продажам — 5 человек;

- Координатор по работе со складом — 1 человек.

3.3 Существующие бизнес-процессы

В настоящее время процессы приема заказов, формирования документов и учета продаж выполняются вручную с использованием Excel, Word и электронной почты, что приводит к значительным временным затратам и ошибкам.

4. Требования к автоматизированной системе

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Управление клиентской базой

Система должна обеспечивать возможность создания, хранения и редактирования карточек клиентов. В карточке клиента должны содержаться следующие данные: полное и сокращенное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса, банковские реквизиты, контактные данные (телефон, email, ФИО контактного лица), индивидуальные условия работы (тип цен, размер скидки, отсрочка платежа, лимит задолженности), история взаимодействий.

4.1.2 Управление каталогом продукции

Система должна обеспечивать ведение справочника номенклатуры. Каждая позиция должна содержать: уникальный артикул, наименование модели, описание, коллекцию, сезон, размерную сетку, розничную цену, статус активности. Должна быть предусмотрена возможность группировки товаров по коллекциям и сезонам, быстрого поиска по артикулу и наименованию.

4.1.3 Оформление заказов

Система должна обеспечивать создание заказов с выбором клиента из базы и добавлением товаров из каталога. При добавлении товара система должна автоматически проверять наличие на складе в реальном времени, рассчитывать сумму заказа с учетом индивидуальных скидок клиента. Должна быть предусмотрена возможность сохранения заказа как черновика с последующим подтверждением.

4.1.4 Формирование документов

Система должна автоматически формировать следующие документы на основе подтвержденного заказа:

счет на оплату в формате PDF;

товарную накладную в формате PDF;

акт выполненных работ в формате PDF;

коммерческое предложение в формате PDF.

Документы должны формироваться с использованием настраиваемых шаблонов.

4.1.5 Контроль оплат и дебиторской задолженности

Система должна обеспечивать фиксацию поступивших платежей (вручную или автоматически из 1С), автоматическое обновление статуса счета, расчет текущей и просроченной дебиторской задолженности. Должна быть предусмотрена отправка уведомлений менеджерам о приближении срока оплаты и при наступлении просрочки.

4.1.6 Управление отгрузками

Система должна формировать заявки на склад на основании оплаченных заказов, обеспечивать контроль фактической отгрузки и переводить заказ в статус «Завершен» после подтверждения отгрузки.

4.1.7 Аналитика и отчетность

Система должна предоставлять следующие отчеты:

продажи по менеджерам (выручка, количество заказов, средний чек);

продажи по клиентам;

продажи по товарным группам/моделям;

динамика продаж по периодам;

выполнение плана продаж;

реестр дебиторской задолженности.

Отчеты должны формироваться с возможностью настройки периода и фильтрации, экспортироваться в Excel и PDF.

4.1.8 Администрирование системы

Система должна обеспечивать управление пользователями с разграничением прав доступа на основе ролей (администратор, начальник отдела, менеджер), настройку справочников, шаблонов документов, ведение журнала действий пользователей.

4.1.9 Интеграция с 1С

Система должна обеспечивать двусторонний обмен данными с «1С:Бухгалтерией»:

импорт прайс-листов и справочников контрагентов;

экспорт данных о реализованной продукции и поступивших платежах в формате XML.

Обмен должен производиться автоматически по расписанию или вручную по запросу.

4.2 Требования к надежности

4.2.1 Надежность функционирования

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих нештатных ситуаций:

сбои в работе серверного оборудования;

сбои в работе системы электропитания;

ошибки в работе системного и прикладного программного обеспечения;

ошибки пользователей при взаимодействии с системой.

4.2.2 Восстанавливаемость

Время восстановления работоспособности Системы после сбоев не должно превышать 2 часов. Должно быть обеспечено ежедневное резервное копирование базы данных.

4.3 Требования к безопасности

4.3.1 Защита от несанкционированного доступа

Доступ к Системе должен осуществляться только после прохождения процедуры аутентификации (ввод логина и пароля). Пароли должны храниться в базе данных в хэшированном виде. Должно быть обеспечено разграничение прав доступа на основе ролей.

4.3.2 Защита данных при передаче

Обмен данными между клиентской частью и сервером должен осуществляться по протоколу HTTPS с использованием шифрования TLS.

4.4 Требования к эргономике и технической эстетике

4.4.1 Пользовательский интерфейс

Интерфейс Системы должен быть интуитивно понятным, единообразным, с использованием элементов управления, характерных для веб-приложений. Должна быть обеспечена адаптивная верстка для корректного отображения на устройствах с различным разрешением экрана (от 320px до 1920px).

4.4.2 Требования к освоению

Время освоения базовых операций (создание заказа, формирование счета, просмотр отчетов) пользователем с базовыми навыками работы на ПК не должно превышать 1 рабочего дня.

4.5 Требования к эксплуатации

4.5.1 Требования к персоналу

Для работы с Системой пользователь должен обладать базовыми навыками работы с веб-интерфейсами, знанием бизнес-процессов отдела сбыта.

4.5.2 Требования к техническому обслуживанию

Администрирование Системы должно осуществляться сотрудником с квалификацией системного администратора. Техническое обслуживание включает мониторинг работоспособности, резервное копирование, установку обновлений.

4.6 Требования к защите информации

Система должна обеспечивать защиту персональных данных клиентов в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Доступ к персональным данным должен быть ограничен в соответствии с должностными обязанностями пользователей.

4.7 Требования по стандартизации и унификации

При разработке Системы должны использоваться стандартные протоколы обмена данными (HTTP/HTTPS, REST API), форматы данных (JSON, XML). Интерфейс должен соответствовать сложившимся стандартам юзабилити для веб-приложений.

4.8 Требования к производительности

4.8.1 Временные характеристики

Время отклика системы при выполнении типовых операций (создание заказа, открытие отчета) не должно превышать 2 секунд.

Время формирования отчета за месяц не должно превышать 5 секунд.

Время генерации документа в формате PDF не должно превышать 3 секунд.

4.8.2 Нагрузочные характеристики

Система должна обеспечивать одновременную работу не менее 15 пользователей (менеджеров и руководителей). Время пиковой нагрузки — с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

5. Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

5.1 Предпроектное обследование

На данном этапе проводится анализ текущих бизнес-процессов отдела сбыта ООО «Подкрадули», сбор и формализация требований к создаваемой Системе. Выполняется интервьюирование основных сотрудников (начальника отдела сбыта, менеджеров, сотрудников склада и бухгалтерии), изучение существующей документации и регламентов. По результатам этапа формируется отчет об обследовании и уточненное техническое задание. Срок выполнения: с 01.02.2026 по 15.02.2026.

5.2 Проектирование

Этап включает разработку архитектуры Системы, проектирование структуры базы данных, создание макетов пользовательского интерфейса, определение форматов обмена данными с внешними системами (1С:Бухгалтерия). Разрабатываются диаграммы потоков данных, описываются сценарии использования. Результатом этапа является архитектурная спецификация и утвержденные макеты интерфейса. Срок выполнения: с 16.02.2026 по 15.03.2026.

5.3 Разработка

На данном этапе осуществляется непосредственная реализация функционала Системы в соответствии с утвержденными требованиями. Выполняется программирование серверной и клиентской частей, разработка модулей интеграции с 1С, настройка базы данных. Разработка ведется итеративно с демонстрацией промежуточных результатов заказчику. Результатом этапа является работоспособная версия Системы, готовая к тестированию. Срок выполнения: с 16.03.2026 по 31.05.2026.

5.4 Тестирование

Этап предусматривает проведение функционального и интеграционного тестирования разработанной Системы. Выполняется проверка соответствия реализованного функционала требованиям технического задания, тестирование сценариев использования, проверка корректности интеграции с 1С, выявление и устранение ошибок. По результатам тестирования формируется отчет с описанием выявленных дефектов и результатов их устранения. Срок выполнения: с 01.06.2026 по 20.06.2026.

5.5 Опытная эксплуатация

На данном этапе осуществляется развертывание Системы на сервере заказчика, перенос необходимых данных из существующих учетных систем, обучение пользователей (менеджеров, начальника отдела) работе с Системой. В течение опытной эксплуатации пользователи работают в Системе в тестовом режиме, выявляют возможные недостатки и несоответствия. Производится корректировка Системы по замечаниям пользователей. Результатом этапа является акт завершения опытной эксплуатации. Срок выполнения: с 01.07.2026 по 31.08.2026.

5.6 Ввод в промышленную эксплуатацию

Завершающий этап, на котором Система передается в промышленную эксплуатацию. Осуществляется финальная настройка, подписание акта ввода в эксплуатацию, передача заказчику полного комплекта документации. С момента подписания акта Система считается введенной в действие и переходит на сопровождение разработчика. Срок выполнения: 01.09.2026.

6. Порядок разработки автоматизированной системы

6.1 Методология разработки

Разработка Системы осуществляется в соответствии с итеративной моделью жизненного цикла. Основой для разработки является настоящее техническое задание, а также согласованные с заказчиком уточнения и дополнения, возникающие в процессе выполнения работ.

6.2 Организация работ

Разработка Системы выполняется силами компании-разработчика ООО «ИТ-Решения» с привлечением специалистов следующих профилей:

руководитель проекта;

системный аналитик;

архитектор ПО;

разработчик бэкенд-части;

разработчик фронтенд-части;

тестировщик;

технический писатель.

Со стороны заказчика назначается ответственное лицо (руководитель проекта со стороны заказчика), которое обеспечивает оперативное взаимодействие с разработчиком, участвует в согласовании решений, предоставляет необходимую информацию и документацию.

6.3 Порядок взаимодействия сторон

Взаимодействие между заказчиком и разработчиком осуществляется через руководителей проектов с обеих сторон. Основные каналы коммуникации: электронная почта, система управления проектами, регулярные рабочие встречи (не реже одного раза в неделю в формате видеоконференции).

По завершении каждой итерации (длительностью две недели) проводится демонстрация заказчику достигнутых результатов для оперативной обратной связи и корректировки планов при необходимости.

6.4 Порядок согласования изменений

Все изменения, вносимые в процессе разработки в настоящее техническое задание, должны оформляться дополнительными соглашениями и утверждаться обеими сторонами. Изменения, не влияющие на функциональность, сроки и стоимость (например, уточнение формулировок), могут согласовываться в рабочем порядке с обязательным письменным подтверждением.

6.5 Порядок приемки этапов

Приемка выполненных работ по каждому этапу осуществляется на основании акта сдачи-приемки. Для проведения приемки разработчик предоставляет заказчику результаты работ, предусмотренные соответствующим этапом, и проект акта. Заказчик в течение 5 рабочих дней обязан подписать акт или представить мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок.

6.6 Управление конфигурацией и версиями

В процессе разработки ведется управление версиями исходного кода с использованием системы контроля версий Git. Все изменения фиксируются в репозитории с указанием автора, даты и описания внесенных изменений. Для каждой стабильной версии формируется отдельный релиз с соответствующей документацией.

7. Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

7.1 Виды испытаний

Предварительные испытания – проводятся разработчиком после завершения разработки.

Опытная эксплуатация – проводится заказчиком с участием разработчика.

Приемочные испытания – проводятся комиссией с участием представителей заказчика и разработчика.

7.2 Критерии приемки

Система считается принятой в эксплуатацию при выполнении следующих условий:

реализован весь функционал, указанный в разделе 4.1;

успешно пройдены приемочные испытания;

устранены все критические ошибки, выявленные в ходе опытной эксплуатации;

передан полный комплект документации.

8. Требования к составу и содержанию подготовки объекта автоматизации к вводу в действие

8.1 Подготовка персонала

Должен быть проведен инструктаж и обучение пользователей работе с Системой. Обучение проводит разработчик на рабочих местах заказчика.

8.2 Подготовка оборудования

Должно быть подготовлено серверное оборудование, удовлетворяющее минимальным требованиям к производительности, установлено необходимое системное ПО.

8.3 Подготовка данных

Должны быть подготовлены исходные данные для переноса в Систему: справочники клиентов, номенклатура, архив заказов (при необходимости).

9. Требования к документированию

Состав документации, передаваемой заказчику:

Техническое задание (настоящий документ);

Руководство пользователя (для менеджеров и начальника отдела);

Руководство администратора;

Описание процессов обмена данными с 1С;

Программа и методика испытаний.

Документация передается в электронном виде в форматах DOCX и PDF.

10. Источники разработки

ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;

Результаты предпроектного обследования ООО «Подкрадули».